ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Вывоз и утилизация отходов строительства, на объекте: «Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой»,
расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, Горбунова ул., вл. 27 (ЗАО, 77:07:0004010:37)

| № пп | Наименование условий | Содержание условий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование работ и объекта | Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями на 1-х этажах и подземной автостоянкой |
| 2. | Вид работ | Вывоз и утилизация отходов строительства |
| 3. | Место расположения объекта | г. Москва, ЗАО, Горбунова ул., вл. 27 |
| 4. | Заказчик | АО ГК «Основа» |
| 5. | Основание | Настоящее техническое задание и комплекты документации, предоставленные Заказчиком |
| 6. | Сроки выполнения работ | Со дня указания Заказчика/Генподрядчика до завершения работ на объекте ( 600 кл. дней) |
| 7. | Комплект документации предоставляемый Заказчиком претенденту | - Настоящее техническое задание - Список контактных лиц - Техническое задание - Проектная документация |
| 8. | Задача претендента | Разработать коммерческое предложение на вывоз и утилизацию отходов строительства через платформу «Тринити». В предложении должен быть представлен график производства работ. |
| 9. | Требования к выполнению работ. | - Исполнитель должен установить контейнеры/бункеры на объекте заказчика и осуществлять вывоз строительного мусора в соответствии с оформленными заявками от Заказчика посредством с использованием телефонной связи, электронной почты, а также нарочно. - Исполнитель производит вывоз бункера - накопителя своим специализированным транспортом. Исполнитель обеспечивает прием заявок от Заказчика круглосуточно, ежедневно, включая выходные и праздничные дни. - Каждый рейс автомашины, перевозящей бункер-накопитель, должен подтверждаться исполнителем фото - видеофиксацией с геолокацией в котором указана следующая информация: время и дата вывоза, адрес, номер вывозимого контейнера/ бункера. - Исполнитель должен использовать для оказания услуг технически исправные автотранспортные средства, пригодные для перевозки отходов и отвечающие санитарным требованиям и экологическим нормам, оборудование, инструменты, расходные материалы, обеспечивать контейнерами взамен вышедших из строя и другими расходными материалами, необходимыми для оказания услуг. - Исполнитель несет ответственность за соблюдение своими сотрудниками правил техники безопасности. - Контейнеры должны быть в технически исправном состоянии, чистые с наружи, покрашены и иметь маркировку с указанием реквизитов Исполнителя. - Исполнитель гарантирует возмещать Заказчику убытки, понесенные в результате административных наказаний, штрафных санкций за нарушения санитарного содержания территорий, мест общего пользования, повреждений причиненного в результате исполнения договора, а также вызванные неисполнением Исполнителем условий договора. - В случае привлечения третьих лиц Исполнителем, за действия третьих лиц полную материальную и иную ответственность несет Исполнитель. - Исполнитель обязан обеспечивать в срок и в полном объеме качественное оказание услуг в соответствии с условиями договора и в соответствии с требованиями качества, безопасности жизни и здоровья, а также иными требованиями сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации. - Услуги по вывозу и утилизации строительного мусора должны оказываться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Для оказания услуг Исполнитель должен иметь Договор с полигоном, имеющими лицензию на прием и захоронение отходов, производящими утилизацию. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при оказании услуг и(или) оборудования восстановить поврежденную сеть (оборудование) за свой счет, а также возместить возникшие ущербы у Заказчика и третьих лиц в случае, если при оказании услуг или в результате некачественно оказанных услуг будет причинен вред Заказчику Исполнитель обеспечивает прием заявок от Заказчика круглосуточно, ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Исполнитель обязан обеспечить прием заявок от Заказчика с использованием телефонной связи, электронной почты, а также нарочно. - Исполнитель обязан в стоимости коммерческого предложения учесть сортировку отходов от строительства полигоном по классу ФККО, в бункеры/контейнеры будут загружены отходы без разбивки по классу ФККО. - Перед коммерческим предложением Претендент выезжает на место производства работ, изучает представленную документацию и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы. - При составлении коммерческого предложения претендент учитывает полный комплекс работ в системе «Тринити» с учетом оформления МЧД, Заявок и иных документов установленные регламентом работы в системе а так же оформляет: договор на транспортирование с перевозчиком; договор на утилизацию/приём с отходополучателем; оформляет XML-файлы в установленном формате; отдельные файлы УКЭП/подписей, если они предусмотрены формой; необходимые приложения и подтверждающие документы. - Требования к платформе «Тринити» / АИС ОССиГ: - Исполнитель обязан иметь действующий личный кабинет на платформе контроля перемещения строительных отходов и обеспечивать своевременное оформление электронных талонов на каждую поездку. - Все транспортные средства Исполнителя, задействованные на объекте, должны быть зарегистрированы в системе, оснащены датчиками ГЛОНАСС/GPS и подключены к региональной системе мониторинга (РНИС). - Каждый рейс должен подтверждаться закрытым (погашенным) электронным талоном на легальном объекте приема (полигон/комплекс по переработке/КПО). [1, 2] ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ - Фото- и видеофиксация: Исполнитель обязан производить фотофиксацию контейнера до и после погрузки с привязкой к геолокации и передавать данные Заказчику. [1] - Документальное подтверждение: Факт утилизации/размещения каждой партии отходов подтверждается: - Справкой/актом от легального полигона (объекта сбора/переработки); - Распечаткой (выгрузкой) электронных талонов из личного кабинета платформы «Тринити» / АИС ОССиГ с отметкой о закрытии рейса. Оказание услуг должно строго соответствовать Постановлению Правительства Москвы от 15.04.2026 № 1079-ПП., Экологическому кодексу и требованиям уполномоченных органов исполнительной власти г. Москвы (Департамент строительства, Мосгосстройнадзор, ОАТИ) - Регистрация в АИС «ОССиГ»: Исполнитель обязан быть зарегистрирован в АИС «ОССиГ» г. Москвы в качестве юридического лица/ИП, осуществляющего транспортирование ОССиГ. - Оформление разрешений: Перемещение ОССиГ осуществляется Исполнителем только при наличии действующих Разрешений на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов , оформленных Заказчиком (или Исполнителем по доверенности) в Департаменте строительства города Москвы. - Электронные талоны: На каждый рейс транспортного средства в обязательном порядке в АИС «ОССиГ» (и через интеграционный шлюз платформы «Тринити») должен быть оформлен и погашен электронный талон. - Требования к транспорту (РНИС): Все ТС Исполнителя должны быть подключены к РНИС (Региональной навигационно-информационной системе города Москвы), иметь пропуска для движения по Москве (МКАД/ТТК/СК) и исправное телематическое оборудование для передачи трека движения в режиме реального времени. - Штрафы ОАТИ и Мосгосстройнадзора: Исполнитель несет полную финансовую ответственность за нарушения, зафиксированные камерами видеонаблюдения и комплексами фотовидеофиксации (включая штрафы за отсутствие тента, вынос грязи на колесах, отсутствие электронного талона на рейс, отклонение от маршрута РНИС). При наложении штрафов на Заказчика по ст. 8.2 КоАП РФ или Закону г. Москвы № 45 (КоАП г. Москвы), Исполнитель компенсирует их в 100% размере путем удержания из суммы оплаты за месяц. |

| 10. | Требования к Банковской гарантии | - БГ необходима при запрошенном авансировании более 10 млн. руб. Обслуживание БГ необходимо учесть в стоимости КП из расчёта графика финансирования. Банк предоставивший БГ должен находиться в ТОП-20. |
| --- | --- | --- |
| 11. | Обмен документами с АО «ГК «Основа» | - Обмен документами с АО «ГК «ОСНОВА» осуществляется в системе электронного документооборота Контур Диадок. Просим Вас, при объявлении Вас победителями на тендере, до заключения договора, отправить нам приглашение в этой системе, загрузив в строку поиска наш идентификатор участника ЭДО: 2BM-9715264590-771501001-201608031259170674591 |